รายงานสรุปความคืบหน้าประจำวัน (Daily Progress Report)

โครงการ: HRMS Full-Stack (Next.js 16 + ASP.NET Core .NET 10) | วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 (รอบ 17:30 น. - ฉบับที่ 1)

1. สรุปภาพรวมใน 3 บรรทัด (Executive Summary)

1. เสร็จสิ้นระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Master Data) แบบ Full-Stack 100%: พัฒนา API และหน้าจอ UI Next.js 16 (1,210 บรรทัด) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลบริษัท ฝ่าย แผนก ตำแหน่ง และระดับพนักงาน ถอดแบบ 1:1 จาก Figma ครบวงจร

2. พัฒนาระบบปฏิทินวันทำงานและวันหยุดบริษัท (Work Calendar & Holidays) สำเร็จ: รองรับการตั้งค่าวันทำงานประจำสัปดาห์ (Work Week) และวันหยุดประจำปี (Holiday) ผ่าน API และหน้าจอ UI สวยงาม พร้อมใช้เป็นฐานคำนวณเวลาเข้างาน

3. วางรากฐานระบบรักษาความปลอดภัย (Auth & RBAC) และ Navigation ตรงตาม Figma: ติดตั้งระบบล็อกอิน JWT พร้อมการแบ่งสิทธิ์ข้อมูล 5 ระดับ (Data Scoping) และปรับแต่ง Sidebar/Navbar ให้ลื่นไหลและตรงตามแบบอย่างสมบูรณ์

2. รายละเอียดงานที่ทำและแก้ไขในวันนี้

1. ระบบจัดการโครงสร้างองค์กร (Sprint 1 Organization Master Data Full-Stack)

ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร: ยังไม่มีหน้าจอและ API สำหรับบริหารจัดการข้อมูลผังองค์กร ทำให้ไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขฝ่ายและแผนกในระบบได้

สิ่งที่ทำในวันนี้: พัฒนา Backend API (OrganizationController.cs, OrganizationService.cs) และหน้าจอ Next.js 16 (organization/page.tsx รวม 1,210 บรรทัด) เชื่อมโยง 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลบริษัท, ฝ่าย (Division), แผนก (Department แบบลำดับชั้น), ตำแหน่ง (Position), และระดับพนักงาน (Employee Level) พร้อมฟังก์ชัน ค้นหา, กรองข้อมูล, เพิ่ม, แก้ไข, และลบข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

ประโยชน์ทางธุรกิจ: ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย มีข้อมูลตำแหน่งและแผนกที่แม่นยำสำหรับกำหนดสิทธิ์และสายอนุมัติงาน

2. ระบบปฏิทินวันทำงานและวันหยุดบริษัท (Work Calendar & Holiday Management)

ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร: วันทำงานและวันหยุดยังไม่ได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับหน้าบ้าน ทำให้ไม่สามารถตั้งค่านโยบายวันหยุดขององค์กรได้

สิ่งที่ทำในวันนี้: พัฒนา Full-Stack สำหรับ Work Calendar โดยสร้าง WorkCalendarController.cs, WorkCalendarService.cs และหน้าจอ Frontend work-calendar/page.tsx (666 บรรทัด) รองรับการเปิด-ปิดวันทำงานประจำสัปดาห์ (Work Week) และการเพิ่มวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดพิเศษของบริษัท (Holiday)

ประโยชน์ทางธุรกิจ: เป็นแกนหลักสำคัญในการนำไปคำนวณเวลาเข้า-ออกงาน การคิดชั่วโมงทำงาน การคำนวณวันขาด/ลา/มาสาย และการคำนวณค่าล่วงเวลา (OT) ได้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

3. ระบบความปลอดภัยและการจำกัดขอบเขตข้อมูล (Authentication & RBAC Data Scoping)

ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร: ระบบยังไม่มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลหรือรายแผนก

สิ่งที่ทำในวันนี้: ติดตั้งระบบความปลอดภัย Phase 1 ประกอบด้วย JWT Authentication, Password Hashing, และระบบ Data Scoping 5 ระดับ (SELF, TEAM, DEPARTMENT, DIVISION, ORGANIZATION) พร้อมสร้างหน้าจอ Login UI ที่มีระบบ Client-side validation

ประโยชน์ทางธุรกิจ: ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เงินเดือน และข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยให้ระบบสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยและ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

4. การซิงค์ดีไซน์ระบบเมนูนำทาง 1:1 จาก Figma (Navigation & UI Shell)

ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร: โครงสร้าง Sidebar และ Navbar ยังเป็นเพียงเทมเพลตเริ่มต้น ยังไม่ตรงกับแบบที่ดีไซเนอร์ส่งมอบ

สิ่งที่ทำในวันนี้: ปรับปรุงคอมโพเนนต์ Navbar.tsx, Sidebar.tsx และ BreadcrumbContext.tsx ให้ตรงตามแบบ Figma 100% มีไอคอนนำทางที่ชัดเจน ระบบไฮไลต์เมนูที่กำลังใช้งาน และระบบ Breadcrumbs แสดงเส้นทางหน้าจออย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ทางธุรกิจ: ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างราบรื่น ไม่สับสน ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ระบบ (Learning Curve) ของผู้ใช้งานในองค์กร

3. สรุปสถานะความพร้อมของระบบ ณ สิ้นวัน

| องค์ประกอบระบบ | จำนวน / สถานะ | ความพร้อมใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| Backend Web API (.NET 10) | Organization & Work Calendar APIs | ✅ ทดสอบ Service & Controller สำเร็จ 100% |
| Frontend Next.js UI (App Router) | 3 หน้าหลัก (Login, Org, Work Calendar) | ✅ เรนเดอร์ 1:1 ตรงตาม Figma สวยงาม ไร้ข้อผิดพลาด |
| Database Entity Framework Core | Mapped to hrms PostgreSQL Schema | ✅ เชื่อมโยงข้อมูลตารางจริงเรียบร้อย |
| Authentication & RBAC | JWT + 5 Data Scoping Levels | ✅ พร้อมทำงานร่วมกับทุก Controller |
| Navigation & Layout Shell | Figma 1:1 Sync (Navbar & Sidebar) | ✅ รองรับทั้ง Desktop และ Mobile Responsive |

4. แผนงานสำหรับรอบวันถัดไป

เริ่มพัฒนา Sprint 2: โมดูลการจัดการกะทำงาน (Work Shifts) และการจัดตารางเวลาพนักงาน (Shift Scheduling)

พัฒนาระบบนำเข้าเวลาเข้า-ออกงานจากเครื่องสแกนและไฟล์ Excel (Biometric & Attendance Batch Import)

พัฒนาฟังก์ชันการขอปรับปรุงเวลาเข้างาน (Attendance Adjustment Request) สำหรับพนักงาน